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	                                          ROMÂNIA
                             JUDEŢUL HUNEDOARA
                                 CONSILIUL LOCAL
                           AL MUNICIPIULUI LUPENI
	





HOTĂRÂREA nr. 199/ 2022
[bookmark: _Hlk99548421][bookmark: _Hlk99547898][bookmark: _Hlk116553119][bookmark: _Hlk116553421][bookmark: _Hlk99971310][bookmark: _Hlk99548104]privind aprobarea depunerii proiectului “Îmbunătățirea eficienței energetice pentru imobilul situat în Lupeni, str.Aleea Liliacului, nr. 8” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apel de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice  

hotărârea a fost aprobată prin vot liber exprimat cu unanimitate de voturi

	Consiliul Local al Municipiului Lupeni;
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 198/ 2022 precum și Referatul de aprobare nr. 31.187/ 13 octombrie 2022 al domnului Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni prin care propune aprobarea depunerii proiectului “Îmbunătățirea eficienței energetice pentru imobilul situat în Lupeni, str.Aleea Liliacului, nr. 8” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență; 
Văzând Raportul nr. 31.233/  13 octombrie 2022 prezentat de Serviciul Dezvoltare Locală, Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni;
Luând în considerare avizul Comisiei nr. 1 pentru Activităţi Economico – financiare, Agricultură, al Comisiei nr. 2 pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, al Comisiei nr. 3 pentru Învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte şi al Comisiei nr. 4 Comisia juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, protecţie copii;
[bookmark: _Hlk99628948]Având in vedere prevederile Anexei la Ordin nr. 441 din 24 martie 2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice;
[bookmark: _Hlk114584642][bookmark: _Hlk116032224]Având în vedere Ordinul Ministrului Dezvoltarii, Lucrărilor Publice si Administratiei nr. 2612/ 04.10.2022 pentru modificarea și completarea Ghidurilor Specifice – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale (Operațiunea A.1 – Renovarea integrată (consolidare seismică și renovarea energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale; Operațiunea A.2 –  Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială; Operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale) și Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice (Operațiunea B.1 - Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice și Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor), aprobate prin ordinele ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 442/2022, nr. 443/2022, nr. 444/2022, nr. 440/2022 și nr. 441/2022;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) precum şi ale art. 166 alin. (2) lit. d)  din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E 

[bookmark: _Hlk58917871][bookmark: _Hlk99628754][bookmark: _Hlk99621953]	Art. 1 – Se aprobă depunerea proiectului “Îmbunătățirea eficienței energetice pentru imobilul situat în Lupeni, str.Aleea Liliacului, nr. 8” pentru obținerea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apel de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice  
[bookmark: _Hlk101162594]Art. 2 – Se aprobă valoarea maximă eligibilă solicitată pentru proiectul “Îmbunătățirea eficienței energetice pentru imobilul situat în Lupeni, str. Aleea Liliacului nr. 8” în sumă de 5.884.595,58 lei fără TVA (calculată în conformitate cu precizările din secțiunea 2.5 din ghidul de finanțare astfel: aria desfășurată de 2.660 m 2  x 440 euro fără TVA + 25.000 euro x 1 stații de reîncărcare la cursul 1 euro = 4,9227). 
Art. 3 – Se aprobă Descrierea sumară a investitiei propuse prin proiect și principalii indicatori asa cum reies din Expertiza tehnică și Raportul de audit energetic pentru obiectivul de investiție “Îmbunătățirea eficienței energetice pentru imobilul situat în Lupeni, str.Aleea Liliacului, nr.8”, conform anexei la prezenta hotarare.
Art. 4 – Consiliul Local al UAT Mun. Lupeni îsi exprimă acordul cu privire la susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului “Îmbunătățirea eficienței energetice pentru imobilul situat în Lupeni, str.Aleea Liliacului, nr.8”  așa cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare.
Art. 5 – Hotărârea poate fi atacată conform prevederilor Legii nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6 – Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara, Primarului Municipiului Lupeni, Biroului Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Serviciului Achiziții, Investiții, Lucrări, Patrimoniu și se aduce la cunoștință publică.

[bookmark: _Hlk99628245]Lupeni, 
		 13 octombrie 2022
              	 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   	                   CONTRASEMNEAZĂ – SECRETAR GENERAL                           
                    Ing. DORIN CORDEA	                                 Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI
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Anexa la Hotărârea nr. 199/ 2022

Descrierea sumară a investiției propuse prin proiect și principalii indicatori .
“Îmbunătățirea eficienței energetice pentru imobilul situat în Lupeni, str.Aleea Liliacului, nr.8”


Prin investiția propusă în baza Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, se urmărește creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de energie pentru încălzire între 30 – 60% (conform Recomandării Comisiei privind renovarea clădirilor nr.2019/786, renovarea moderată presupune economii de energie primară cuprinse între 30-60%) în comparație cu situația anterioară renovării și respectarea Comunicării Comisiei – Orientări tehnice privind aplicarea principiului de ”a nu aduce prejudicii semnificative”, în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență(2021/C58/01) 
a) Descrierea sumară a investiției
Prin prezentul proiect “Îmbunătățirea eficienței energetice pentru imobilul situat în Lupeni, str.Aleea Liliacului, nr.8” se propune reabilitarea imobilului proprietate publică situat în Municipiul Lupeni, str.Aleea Liliacului, nr.8, în care își desfășoară activitatea Grădinița ”Lumea Copiilor”, S.P.C.L.E.P.Lupeni, Poliția Locală Lupeni și Clubul Elevilor, reabilitare care să ducă la atingerea indicatorilor de eficiență energetică, conform ghidului de finanțare.
Conform documentațiilor tehnice ”Raport de expertiză tehnică” și Audit energetic” construcția se încadrează în CATEGORIA ”C” DE IMPORTANȚĂ conf. HGR 766/1997 – anexa 3 și CLASA III DE IMPORTANȚĂ conform P100-3/2019.
Descrierea sumară a intervenției -  Categorii de lucrări.
Conform recomandărilor din expertiza tehnică și din auditul energetic pentru clădirea situată pe str. Aleea Liliacului, nr.8, se conturează o serie de lucrări care să îndeplinească cerințele și indicatorii de eficiență energetică din ghidul de finanțare.
S2 - Izolarea termică a pereților exterior cu 10 cm vată bazaltică
Se va realiza termoizolarea pereților exterior cat si cei in contact cu solul pentru reducerea pierderilor de căldură prin pereții exteriori și reducerea efectului negativ al punților termice. Partea de soclu se va izola termic cu polistiren extrudat. Pentru a elimina riscul infiltrațiilor de apă în zona de fundații se va inlocui sistemul de scurgere al apelor meteorice, se va executa hidroizolare si dren și se vor reface trotuarele din jurul clădirii. Soluțiile propuse se vor detalia prin proiectele tehnice. Materialele folosite vor respecta toate normele în vigoare
	S3 – Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel cu 20 cm de vata bazaltică
	Se va realiza termoizolarea planșeului peste ultimul nivel pentru reducerea pierderilor de căldură prin planșeu și reducerea efectului negativ al punților termice. Acolo unde este cazul se va repara/înlocui parte din șarpantă, sistem ape fluviale. Materialele folosite vor respecta toate normele în vigoare.
	S4 - Înlocuirea tâmplăriei (ferestre și uși) exterioare existente cu tâmplărie performantă energetic având U'≤ 1,10 W/m2K și R'≥0,90 m2K/W 
Se va înlocui tâmplăria (ferestre și uși ) existentă neperformantă energetic (performanțe energetice scăzute, montaj neetans, probleme mecanice de închidere/deschidere, alte probleme care scad performantele energetice) cu tâmplărie nouă, performantă energetic pentru reducerea pierderilor de căldură. Montajul se va face etans și va fi detaliat prin proiectele tehnice
	S5 -Achiziția și montarea unui sistem de ventilare a aerului cu recuperare de căldură de minim 75%
Pentru ventilarea corectă a spațiilor se propune achiziția și montajul unui sistem de ventilare centralizat. Randamentul și eficienta de recuparare a căldurii va fi de minim 75%. Sistemul propus a fost gândit încât să satisfacă un debit de aer proaspăt minim pentru fiecare elev/persoană. Sistemul se va proiecta de către proiectanții de specialitate încât să satisfacă necesarul de aer proaspăt conform normativelor în vigoare
S6 -Achiziția și montarea unui sistem de panouri fotovoltaice complet echipat + iluminat LED
 Se propune achiziția și montajul unui sistem de panouri fotovoltaice să satisfacă o parte din consumul direct de energie electrică necesară pentru iluminat și ventilarea mecanică și să poată stoca energia produsă în surplus în perioada însorită 
Se propune înlocuirea corpurilor de iluminat existente neperformate energetic cu corpuri de iluminat economice de tip LED. Corpurile de iluminat se vor proiecta conform normativelor in vigoare, să satisfacă nivelurile de lumina necesare pentru fiecare funcțiune în parte.
[bookmark: _Hlk116034352]
b) Rezultate așteptate
		
	REZULTATE
	Valoare la începutul implementării proiectului
	Valoare la finalul implementării proiectului

	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire(kWh/mp an)
	161,78
	25,28

	Consumul de energie primară totală (kh/mp an)
	253,72
	83,79

	Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/mp an)
	253,72
	81,24

	Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/mp an)
	0
	2,54

	Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kg CO2/mp an)
	55,72
	19,16


c) Indicatori tehnico economici:
[bookmark: _Hlk116034287]Intervențiile propuse pentru clădire duc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel putin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovare și la o reducere a consumului de energie primară și a emisiilor de CO2 mai mare de 30%.
Indicatorii apelurilor de proiecte:
Reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2an) – 136,50
Reducere a consumului de energie primară totală (kWh/m2an) – 169,93
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului(kWh/m2an) – 2,54
Arie desfășurată de clădire publică, renovate energetic (m2) – 2660
Reducere anuală estimate a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2an) – 36,56
Puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr) -1
Persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice – 45
Luând în considerare:
Aria desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m2) – 2660
[bookmark: _Hlk101161639]Valoare renovare energetică: 1.170.400 Euro (fără TVA), respectiv 5.761.528,08 lei (fără TVA)
Valoare stații de încărcare:25.000 Euro, respectiv 123.067,50 lei
Valoare totală proiect – valoare maximă eligibilă solicitată: 1.195.400 Euro (fără TVA), respectiv 5.884.595,58 lei (fără TVA), pentru un curs Euro: 1 euro= 4,9227 lei 
Valoarea maximă eligibilă a proiectului a fost calculată în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare, secțiunea 2.5, utilizând formula:
Valoarea maximă eligibilă a proiectului = (aria desfășurată*cost unitar pentru lucrări de renovare moderată (440 Euro) + (cost stație încărcare rapidă (25000 Euro)* număr de stații).
Durata de implementare: 24 luni

Lupeni, 
		 13 octombrie 2022
              	 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   	                   CONTRASEMNEAZĂ – SECRETAR GENERAL                           
                    Ing. DORIN CORDEA	                                 Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI
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