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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.  86/ 2022

Indicatorii tehnico - econimici aferenți investiției
Denumirea obiectivului de investiții
: „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI”, CF nr. 63607 (înființat ca urmare a alipirii a 3 imobile: 63447, 63448 și 63449, poziții transcrise din CF 62730 și CF 61527).
Amplasamentul: Județul Hunedoara, Municipiul Lupeni,  Strada Tineretului, nr. 43
Titularul investiției:  UAT Municipiul Lupeni
1.Valoarea totală  pentru realizarea investiției este de 22.559.119,25 lei din care C+M = 11.298.883,69 lei (TVA inclus)
Cheltuieli eligibile: 18.489.702,35 lei



Cheltuieli neeligibile: 4.069.416,90 lei;
Valoarea contribuției proprii: 369.794,05 lei
2.INDICATORII TEHNICI AI INVESTITIEI SUNT: 
- Durata de realizare a investiției (execuția lucrărilor de construcții și achiziționarea dotărilor) este de  12 luni
Caracteristicile principale ale construcției propuse spre reabilitare

Funcțiune: școală , CF nr. 63607

Regim de înălțime: P+E; 
 


Suprafața terenului: 32.500 mp

Suprafața construită la sol C1: 2.162 mp;
Suprafața desfășurată: C1 – 3.467 mp;

Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură, subiect al proiectului la finalul implementării este de 680 elevi.
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